“一淘”电商网站项目总结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要的帮助 | 今天的收获 |
| 第一天 | 分析页面结构，搭建好需要写的页面和框架 | 页面框架完成3个，首页，列表页，物品详情页和相关css、js | 2017.9.11晚上10.00 | 忘记了些css效果，经过一翻努力做了出来 | 通过搭建页面框架，把前面学过的HTML，css重新温习了一次 |
| 第二天 | 完成登录，注册，购物车，我的订单，结算这5个静态页面， | 完成4个页面和相关css、js，剩余一个我的订单页面没有完成 | 2017.9.12晚上  11.00 | 自己对整体的页面结构思路不是很条理 | 加快了自己的进度，不过自我感觉还是有点慢 |
| 第三天 | 完成订单页面，将这8个页面的css、js写完整 | 完成剩余的订单页面，页面的css、js基本完成 | 2017.9.13晚上  11.00 | 在js上自己出现了问题，通过寻求老师和同学的帮助，完成了任务 | 发现了自己对js的了解不足，并解决了js中的一些问题， |
| 第四天 | 实现8个页面中的js可完成的所有效果 | 首页的轮播图、吸顶效果，登录，注册的正则，ajax的获取，按钮的点效果等等 | 2017.9.14晚上11.30 | 在js中出现了一个很头疼的bug，最后老师将一个js文件修复之后，成功解决问题，而我对问题加深了理解 | 自己对正则不是和了解，看老师代码有点吃力，需要自己在课下多巩固一下知识 |
| 第五天 | 完善项目页面，让页面更加美观 | 可以让页面之间完成跳转，可以实现各种基本功能 | 2017.9.15上午  11.00 | 对老师写的代码有些不是很理解，需要自己多看看 | 完成了本次的项目，自己对做项目有了深入了解 |

整体来说，通过本次的项目，自己学会了利用Ajax调用api里面的数据，页面之间的传值等等。但我发现了自己许多的不足，首先，在第一天的时候，自己的HTML、css遗忘了一部分，花费了大量的时间去弄css样式，在之后的几天，问题基本是出现在js当中，有些是自己对一些知识了解的不够深，有些是语法和引用错误，然后通过杜老师，助教，同学等帮助下完成了这次的项目。总之，这一周的做项目走的比较坎坷，不是那么的顺畅。

最后， 我在这里对杜老师您说一声：“老师，您辛苦了！谢谢您对我的帮助”